**Minuta reunión 02/11**

miércoles, 2 de noviembre de 2016

1:13

**Detalles de la reunión**

* Fecha y hora: 02/11/2016
* Ubicación: Duoc UC
* Agenda: Comienzo iteración 2

**Asistentes**

* Presentes
  + Elías Baeza
  + Gonzalo López
  + Fabián Jaque

**Puntos a tratar**

* Pendientes iteración 2
* Presentación iteración 2
* División de tarjetas

**Detalles**

* Pendientes iteración 2
  + Modificar BPMN
    - 3 Procedimiento pre atención: Eliminar el tema de creación de ficha médica
    - 4 Procedimiento post atención: Agregar subir resultados
    - 6 Pago de honorarios médicos: Agregar generación de logs
    - 7 Entrega de exámenes: Revisar
    - 9 Pago de boleta de honorarios: Agregar generación de logs
    - 10 Anular atención: Agregar a restricción recibo de devolución no es parte del sistema
    - 13 Crear paciente: Agregar envío de correo por contraseña
    - 14 Post atención médica: Faltan los sí y no a la condición
    - ¿Se van a manejar pagos de todos o solo de médicos?
  + Agregar método de devolver pago
  + Cambiar carta Gantt y líneas de trabajo
  + Método de 'obtener descuento presentación' no funciona en todas las ocasiones
* Presentación Iteración 2
  + Partes relevantes iteración 1 (por definir)
  + Carta Gantt
  + Arquitectura
  + Modelo de clases y pruebas unitarias
  + Modelo de datos
* División de tarjetas
  + Queda pendiente hasta que no se solucionen los otros temas

**Resumen**

* Analizar los cambios propuestos a los BPMN
* Hacer la prestación nueva de iteración 2
* Revisar los detalles pendientes de iteración 2