**Minuta reunión interna 11/10**

martes, 11 de octubre de 2016

13:45

**Detalles de la reunión**

* Fecha y hora: 11-10-2016 13:46
* Ubicación: Duoc UC
* Agenda: Resultados pruebas de concepto

**Asistentes**

* Presente
  + Tomás Muñiz
  + Pablo de la Sotta
  + Gonzalo López
  + Fabián Jaque
* No presente
  + Elias Baeza

**Anuncios**

* Se cambia la arquitectura a sin módulo de WS intermedio
* Hay clases diagramadas en Java y NET
* Diseño: Definir lógica de negocio para capa de negocio

**Tareas listas**

* Estructura plan de pruebas en NET y Java
* Pruebas de conexión a Oracle
* Java: DAL
* NET: DAL

**Tareas por venir**

* Java
  + Web App: Implementar capa de negocio
  + Servicio de pago: : Implementar capa de negocio
* NET
  + Terminal: Definir capa de negocio
  + WS Seguros: Definir capa de negocio
  + Terminal: Implementar capa de negocio
  + WS Seguros: Implementar capa de negocio
* SQL
  + Poblar DB
  + Generar script de generación y población
  + Procedimiento almacenado
  + Vistas (por analizar)
  + DB Seguro
* Corrección Gantt y EDT
* Plan de pruebas
  + No para la segunda iteración
  + Hacer clase de prueba antes que el método
* Diagrama de casos de prueba
* Casos de uso: Modificar CUS-15 revisar notificaciones