**Minuta reunión interna 21/09**

miércoles, 21 de septiembre de 2016

**Detalles de la reunión**

* Ubicación: Duoc
* Agenda: Feedback profesor, planificación iteración 2, planificación pendientes iteración 1

**Asistentes**

* Presentes
  + Tomás Muñiz
  + Pablo de la Sotta
  + Gonzalo López
  + Elías Baeza

**Temas**

* Feedback profesor
* Planificación iteración 2
* Pendientes iteración 1
* Repartición de trabajo restante, incluyendo otros ramos

**Feedback profesor**

El profesor no leyó el documento completo debido a su longitud.

Tomás le envió el correo con el documento completo.

El profesor, sin embargo, al ver solamente el índice del plan de proyecto, nos preguntó por

* Proceso de control de versiones
* Proceso de control de configuración
* Proceso de control de cambios
* Plan de pruebas

**Pendientes iteración 1**

Acordamos juntarnos de nuevo mañana jueves 22 para practicar la presentación

Los pendientes son:

1. Crear documento de control de versiones
2. Crear documento de control de cambios
3. Crear documento de control de configuración
4. Crear documento de plan de pruebas
5. Crear simulación verosímil en Bizagi
6. Crear presentación
7. Practicar presentación

**Planificación iteración 2**

* Acordamos separar las funciones de la siguiente forma: dos en diseño, dos en documentación, uno en pruebas de concepto
* Falta enumerar pendientes
* Falta asignar roles

**Siguiente reunión**

* Jueves 22 de Septiembre a las 13:30 en el CITT