|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Identificación de actividad | Descripción de actividad | Responsable | Involucrados |
| 1.1.1 | Toma de requerimientos | Jefe de proyecto | * Jefe de proyecto * Ingeniero informático |
| 1.1.2 | Establecer alcance | Jefe de proyecto | * Jefe de proyecto * Ingeniero informático |
| 1.1.3 | Generar ERS | Jefe de proyecto | * Jefe de proyecto * Ingeniero informático |
| 1.2 | Organización de proyecto | Jefe de proyecto | * Ingeniero de procesos |
| 2.1 | Objetivos y prioridades | Jefe de proyecto | * Jefe de proyecto * Ingeniero informático |
| 2.2 | Condiciones asumidas, dependencias y restricciones | Jefe de proyecto | * Jefe de proyecto * Ingeniero informático |
| 2.3 | Gestión de riesgo | Jefe de proyecto | * Jefe de proyecto * Project manager |
| 2.4 | Mecanismo de control y ajuste | Jefe de proyecto | * Jefe de proyecto * Project manager |
| 3.1 | Dependencias | Jefe de proyecto | * Project manager |
| 3.2 | Distribución de RRHH | Jefe de proyecto | * Project manager |
| 3.3 | Cronograma | Jefe de proyecto | * Project manager |
| 5.1 | ECU | Jefe de proyecto | * Jefe de proyecto * Ingeniero informático |
| 5.2 | Documentación técnica | Jefe de proyecto | * Ingeniero informático |
| 5.3 | Bocetos (Mockups) | Jefe de proyecto | * Diseñador de prototipos |
| 5.4 | Modelamiento de clases | Jefe de proyecto | * Ingeniero informático |
| 5.5 | Modelamiento de base de datos | Jefe de proyecto | * Ingeniero informático |
| 8.1 | Desarrollo de aplicaciones | Jefe de proyecto | * Desarrollador JAVA * Desarrollador .NET |
| 8.2 | Programación de base de datos | Jefe de proyecto | * Programador PL/SQL |
| 8.4 | Generación de documentación y planes de prueba | Jefe de proyecto | * Ingeniero informático |
| 9.1 | Pruebas unitarias | Jefe de proyecto | * Ingeniero de pruebas |
| 9.2 | Pruebas de integración | Jefe de proyecto | * Ingeniero de pruebas |
| 9.3 | Corrección de errores | Jefe de proyecto | * Ingeniero informático |
| 9.4 | Aceptación | Jefe de proyecto | * Jefe de proyecto * Ingeniero de pruebas |
| 11.1 | Implantación de sistema en toda la empresa | Jefe de proyecto | * Ingeniero informático |
| 11.2 | Capacitación del personal | Jefe de proyecto | * Ingeniero informático |
| 11.3 | Marcha blanca | Jefe de proyecto | * Ingeniero informático |
| 12.1 | Entrega de documentación | Jefe de proyecto | * Jefe de proyecto |
| 12.2 | Generar acta de cierre | Jefe de proyecto | * Jefe de proyecto |